Version éditable. La mise en page de référence est le PDF (Workshop2026-M2-G2-Dossier.pdf), produit à partir de docs/dossier/dossier.html. Cette conversion conserve le texte, les tableaux et la structure ; le schéma d’architecture (figure 1), les cadres de page et les pieds de page ne sont pas repris. Modifier de préférence le HTML, puis régénérer les deux formats.

# PROJECT RESILIENCE-ALPHA

Dossier d’ingénierie et de gouvernance

Détection d’anomalie et reprise automatique d’un service de paiement fictif

| Groupe | SafeFlow — équipe n° 2 |
| --- | --- |
| Effectif | 6 personnes |
| Livrable | Workshop2026-M2-G2-Dossier.pdf |
| Dépôt | commit4a1430d, arbre de travail propre au moment de la mise à jour (seul ce dossier a ensuite été modifié) |
| Code des essais | commitc11ec6f,arbre de travail modifié— c’est la valeur que les preuves enregistrent elles-mêmes, et le dossier s’y tient |
| Date du dossier | 22 octobre 2026 |
| Périmètre d’essai | laboratoire isolé RESILIENCE-G2 —192.168.137.0/24 |

| Réf. | Nom et prénom | Domaine principal |
| --- | --- | --- |
| Membre 1 | Sofiane CHELGHOUM | Chef de projet, coordination et gouvernance |
| Membre 2 | Yanis KREIR | Développement de l’API paiement et du registre |
| Membre 3 | Walid AIT DAOUD | Infrastructure, Docker Compose et Ansible |
| Membre 4 | Gabriel ROBERT | IA/Data et détection ML |
| Membre 5 | Hafsa BELKASMI | Cybersécurité, authentification, secrets et WAF |
| Membre 6 | Hafsa KODAD | Interface, observabilité et assistant documentaire |

Nature du document.Ce dossier décrit un prototype pédagogique. L’entrepriseALPHA PAY, ses comptes et ses transactions sont fictifs ; aucune donnée bancaire réelle, aucun moyen de paiement et aucun système de production ne sont impliqués. Les essais de charge ont été conduits sur un réseau de laboratoire isolé, contre le système du groupe uniquement.

Traçabilité du code. Les preuves du cycle de référence enregistrent le commit c11ec6f avec dirty: true. Le dépôt est actuellement au commit 4a1430d ; l’équivalence exacte entre les sources exécutées et ce commit n’est pas établie. Les résultats sont donc rattachés aux preuves horodatées citées, sans présenter cette correspondance comme vérifiée.

Les affirmations chiffrées renvoient à un fichier de preuve horodaté du dépôt (runtime/evidence/). Les éléments non mesurés sont signalés « à confirmer » et ne sont jamais présentés comme des résultats.

# Sommaire

Résumé exécutif— p. 2

Besoin métier et périmètre— p. 3

Architecture— p. 4

Composants et décisions techniques— p. 5

Scénario d’incident— p. 6

Détection ML— p. 7

Remédiation et preuve de reprise— p. 8

Observabilité— p. 9

Sécurité et gouvernance— p. 10

Résultats des essais— p. 11 et 12

PCA/PRA, limites et perspectives— p. 13

Contribution des six membres— p. 13

Annexes A à E— p. 14 à 17

# 1. Résumé exécutif

## Objectif

Démontrer qu’un service de paiement fictif, rendu indisponible par l’abus d’une fonction légitime, peut être rétablisans intervention humaine, et que ce rétablissement estprouvé par une transaction métierplutôt que par l’état d’un conteneur.

## Scénario testé

Un client authentifié de faible privilège (loadbot) enchaîne, depuis un second PC, des demandes de devis valides surPOST /api/quotes. Chaque devis occupe 0,6 s un desquatreemplacements de capacité aval simulée, partagés avec les paiements : la capacité sature et les paiements de l’opérateur surPOST /api/paymentsreçoivent503. Les requêtes étant valides, le WAF ne les bloque pas ; la détection repose donc sur lecomportement(métriques et journaux), pas sur une signature. La charge est bornée à 20 req/s, 12 requêtes simultanées, 700 requêtes et 35 s au maximum. Ce n’est pas une attaque distribuée : c’est un générateur de charge mono-poste, mono-identité.

## Résultat principal

22 reprises complètessont attestées par les preuves d’exécution (runtime/evidence/acceptance-*.json) : incidentrecovered, transaction témoin validée, total du registre exactement à 200 000 centimes et quatre étapes horodatées présentes. Le délai détection → service rétabli vaut2,47 s au minimum, 2,83 s en médiane, 6,88 s au maximum— toutes sous la cible interne de 60 s.

Le cycle du22 octobre 09:05 UTCest le premier dont les deux côtés sont horodatés : le récapitulatif du PC Attaquant donne le début exact de la charge, ce qui permet enfin de mesurer la chaîne complète plutôt que de l’estimer.Charge → détection : ~5,5 s. Charge → transaction témoin validée : ~12,3 s.Les trois fichiers de preuve de ce cycle se recoupent à la seconde près (§5.4, §10.1).

Unmode témoin sans remédiationa été ajouté pour mesurer l’écart. Dans ce mode, le détecteur continue de mesurer, d’alerter et de journaliser, mais le remédiateur n’applique aucun confinement pendant une fenêtre bornée. Les deux essais témoins exploitables montrent48 et 54 paiements fictifs refuséssur ~121 sondes, contre12 à 16 sur ~115en mode protégé : l’admission ciblée divise par environ quatre la proportion de paiements refusés sous la même charge.

## Limites, dites franchement

La reprise démontrée est unretour de disponibilité. Elle ne corrige pas une compromission, ne supprime pas l’attaquant et ne couvre pas une attaque répartie sur plusieurs identités.

Lerappel de détection n’est pas mesuré:ml-report.jsonporte explicitementattack_recall: "NOT MEASURED". Sur 39 observations d’essai, 14 n’ont vu aucun incident — attaque non lancée ou charge insuffisante.

Le projetn’est pas conformeà NIS2 ou DORA et ne le prétend pas : ces textes ont orienté des décisions, les écarts sont listés au §9.6.

Point de défaillance unique assumé : un seul PC Hôte, une seule base, pas de TLS applicatif.

# 2. Besoin métier et périmètre

## 2.1 Hypothèse d’activité

L’entreprise fictiveALPHA PAYtraite des paiements pour un marchand fictif. Sa fonction prioritaire est letraitement fiable et traçable d’une transaction. Une interruption retarde les demandes, dégrade la confiance et crée une charge d’exploitation. Aucun chiffre financier réel n’est fourni : l’hypothèse illustrative retenue en atelier de gouvernance (10 transactions/min × marge fictive de 0,10 €, soit 1 €/min de contribution différée) sert à hiérarchiser, pas à chiffrer une perte.

## 2.2 Ce que « paiement » désigne ici

Le registre tient deux comptes,aliceetmerchant, initialisés à 100 000 centimes chacun. Les montants sont desentiers en centimes, de 1 à 100 000 ; il n’y a ni carte, ni IBAN, ni appel à un prestataire externe. Débit, crédit et écriture de transaction sont validés dans une seule transaction base de données, les lignes étant verrouillées dans un ordre déterministe.Le total doit rester exactement 200 000 centimes: c’est l’invariant que la preuve de reprise contrôle. Une clé d’idempotence identique avec le même contenu renvoie la transaction existante ; la même clé avec un contenu différent renvoie409.

## 2.3 Exigence de continuité retenue

| Objectif | Définition retenue | Statut |
| --- | --- | --- |
| RTO(Recovery Time Objective) | 45 s entre la première indisponibilité observée et une transaction confirmée. | cible, voir §11 |
| RPOsur ce scénario | Aucune transaction déjà confirmée perdue. Le confinement ne réinitialise ni compte ni donnée. | tenu : total à 200 000 |
| RPO en cas de perte Hôte/base | Dépend de la dernière sauvegarde réellement disponible. | non résolu |
| Cible interne du chrono | Détection → transaction témoin validée en moins de 60 s (45 s objectif resserré). | tenu sur 22/22 |

RTO et chrono ne mesurent pas la même chose : le chrono part de ladétection(heure d’émission de l’alerte par le détecteur), le RTO part de lapremière indisponibilité constatée. Les deux sont rapportés séparément au §11.

## 2.4 Périmètre d’essai et interdits

### Dans le périmètre

PC Hôte Windows 10/11, Docker Desktop + WSL2, l’ensemble de la pile.

PC Attaquant : uniquement le client de charge Python, connecté au seul point d’accès du groupe.

Cible unique :http://192.168.137.1:8081, le WAF, seul point d’entrée publié.

PC IA optionnel : Ollama seul.

### Hors périmètre, explicitement

Réseau du campus, autre groupe, équipement tiers, Internet.

Scan réseau, exploit, élévation de privilèges, persistance, exfiltration.

Toute cible qui n’est pas une IP littérale du sous-réseau du lab : refuséeavantconnexion parresolve_target.

Garde-fou vérifié par test.Le client de charge exige l’option--lab-authorizedet refuse de démarrer sans elle ; il refuse un nom d’hôte, une adresse du campus ou d’Internet, et ne suit aucune redirection. Ces refus sont couverts partests/test_configs.py(test_attack_target_stays_inside_lab,test_attack_refuses_without_ack_or_outside_lab), qui vérifient aussi que la demande de mot de passe n’est jamais atteinte quand le périmètre est violé.

## 2.5 Ce que le prototype ne prétend pas être

Ni une plateforme de paiement, ni un SIEM, ni une solution de haute disponibilité. La faiblesse exploitée — un devis lent partageant la capacité des paiements — est undéfaut de conception volontaire et documenté, introduit pour rendre le service réellement saturable sans attaquer l’OS, la mémoire ni le réseau. Une architecture industrielle séparerait les pools devis et paiement, avec quotas, files et budgets de ressources dès la conception.

# 3. Architecture

Quinze conteneurs, huit réseaux Docker dont quatre strictement internes, un seul port publié. Le schéma distingue leflux de requêtes(traits pleins) de laboucle de détection et de remédiation(traits tiretés).

## 3.1 Exposition réseau

Seul le WAF est publié, sur${LAB_BIND}:${LAB_PORT}(8081 par défaut : 8080 est déjà pris sur le poste Hôte). Grafana reste sur127.0.0.1:3000. Base, Prometheus, Loki, Alloy, le détecteur, le remédiateur et Ollaman’exposent aucun port. Les réseauxapp,data,controletobservesont déclarésinternal: true. Les routes externes sont énumérées explicitement dans le reverse proxy ; tout le reste renvoie404. Il n’existe aucun chemin public vers/control/contain(service de paiement) ni vers/alerts(remédiateur).

## 3.2 Cloisonnement réseau

Huit réseaux Docker, dontquatre déclarésinternal: true: ni accès sortant, ni publication possible. Un service n’est joignable que par ceux qui partagent un de ses réseaux — la base ne l’est que par le paiement, l’action de confinement que par le remédiateur, et les métriques et journaux ne sortent pas de l’Hôte. Le détail réseau par réseau figure enannexe B.

## 3.3 Chaîne visée, en une phrase

Transaction confirmée → charge de devis bornée depuis le second PC → paiements en503→ détection comportementale sur métriques et journaux → alerte signée HMAC → playbook Ansible fixe activant une admission ciblée → transaction témoin vérifiéeà travers le WAF→ paiement réussi alors que la charge est toujours active.

# 4. Rôle des composants et décisions techniques

| Composant | Version / image | Rôle effectif et point notable |
| --- | --- | --- |
| API paiement | FastAPI 0.115.12 | POST /api/quotes(devis, 0,6 s) etPOST /api/payments(paiement, 0,08 s) partagent4 emplacementsde capacité ; au-delà,503sans aucune écriture.POST /control/containest interne, protégé par un secret dédié, et persiste la politique sur volume. Un seul worker : le compteur de capacité est en mémoire. |
| Authentification | FastAPI | Deux chemins.Opérateur: e-mail + mot de passe haché + code à 6 chiffres envoyé par courriel (expire en 5 min, 5 essais, 10 demandes/min/adresse).Comptes de laboratoirealice/loadbot:POST /auth/token, 30 connexions/min/adresse vue. |
| Registre | PostgreSQL 17.4-alpine | Comptes et transactions dans une transaction unique, lignes verrouillées en ordre déterministe, montants entiers. SQLite ne sert qu’aux tests natifs etne valide pasPostgreSQL. |
| WAF | owasp/modsecurity-crs:nginx | Seul point d’entrée publié, filtrage de contenu CRS.Aucune limitation de débitn’y est configurée (infra/nginx/default.confn’a nilimit_reqnilimit_conn) : un devis valide passe CRS. Le tagnginxest mobile — figer son digest reste à faire. |
| Détecteur ML | scikit-learn 1.6.1 | StandardScaler + OneClassSVM RBF (gamma='scale',nu=0,02). Quatre entrées lues toutes les 2 s dans Prometheus et Loki. Journalise chaque observation, ce qui rend la fenêtre d’attaque relisible après coup. |
| Remédiateur | Ansible Core 2.18.4 | Reçoit des alertes signées HMAC-SHA256, valide UUID, fraîcheur (±30 s) et nombres, déduplique durablement, sérialise la correction. Une seule action autorisée. Délai Ansible borné à 25 s. Pas de socket Docker. |
| Prometheus | v3.2.1 | Compteurslab_requests_total,lab_capacity_denied_total, jaugeslab_active_work,lab_contained, histogrammelab_duration_seconds. Rétention 2 jours. |
| Alloy → Loki | v1.8.2 → 3.4.2 | Expédie les journaux JSON métier et l’audit WAF. Rétention 48 h. Alloy tourne en rooten lecture seulepour lire les fichiers. |
| Grafana | 11.6.0 | Tableaux de bord et panneau de chronologie d’incident. Lié à127.0.0.1uniquement. |
| RAG | LangChain Core 0.3.59 | Corpusdocs/*.md, recherche lexicale TF-IDF (3–5 caractères), 3 extraits au plus, génération par Ollamaqwen2.5:1.5bà température 0.Aucun outil d’action, aucun secret de contrôle.Hors corpus : « Information absente du corpus. »sans appeler le modèle. |
| Interface | React 19 / Vite 6.2.6 | Navigation par barre latérale après connexion : vue d’ensemble, service paiement, supervision, services de démonstration. Le chrono est calculé sur les horodatages du serveur, jamais sur une horloge du navigateur. |

## 4.1 Trois décisions structurantes et leur coût

### D-1 — On contient, on ne recrée pas le conteneur

Recréer un conteneur exigerait de confier le socket Docker — un pouvoir équivalent à root sur l’Hôte — à un service qui traite des entrées venues du réseau. Le remédiateur reçoit donc deux pouvoirs étroits : appeler une action fixe sur le service de paiement avec un secret dédié, et écrire une liste de bannissement.Coût :un conteneur réellement compromis ne serait pas remplacé ; la réponse relève alors d’une décision d’opérateur (confinement, investigation, reconstruction depuis une image saine), hors de l’automate. Lerestart: unless-stoppedde Docker n’est pas une remédiation.

### D-2 — OneClassSVM plutôt qu’IsolationForest

Deux des quatre variables — rejets de capacité sur 10 s et leurs journaux — valent exactement 0 sur toute baseline valide, alors que ce sont les signaux directs de l’incident. Un IsolationForest coupe entre le minimum et le maximum appris : une variable constante à l’apprentissage ne peut pas être coupée et n’apporte rien. Avec StandardScaler, scikit-learn n’applique aucune mise à l’échelle à une variable d’écart-type nul : 30 rejets sur 10 s se retrouvent à 30 unités du nuage normal et sortent nettement de la frontière. L’apprentissage du SVM est de plus déterministe, ce qui compte pour une démo reproductible.Coût :les deux modèles n’ont pas été comparés sur la baseline réelle ; le choix repose sur l’analyse des données et un test unitaire, pas sur un banc d’essai.

### D-3 — Jeton de session signé HMAC, pas un jeton standard

Le service d’authentification émetbase64url(charge).base64url(HMAC-SHA256)portant identité, rôle, audienceresilience-labet expiration à 1 h ; chaque service le vérifie avec la même clé, un secret Docker. Une quarantaine de lignes lisibles et testées, plutôt qu’une bibliothèque de jetons dont il faut maîtriser les options en quatre jours.Coût, réel :la clé est symétrique et partagée, donctout service qui la détient peut émettre un jeton opérateur, pas seulement le vérifier — le remédiateur et le RAG la détiennent. Ni rotation, ni révocation avant expiration. En contexte industriel : OIDC et clés asymétriques.

# 5. Scénario d’incident

## 5.1 Nature de l’abus

Abus d’une fonction légitime pour saturer une capacité partagée.Le compteloadbot, autorisé uniquement à demander des devis, enchaîne des requêtesvalides. À 20 req/s, les devis réclament une douzaine d’emplacements pour quatre disponibles : la capacité reste saturée et les paiements reçoivent503, sans aucune ligne de débit. Ce n’est ni une compromission, ni une fuite de données, ni une élévation de privilèges.

## 5.2 Bornes appliquées par le code

Le client de charge est bornépar son propre code, pas par une consigne : 20 requêtes/s au maximum, 12 en vol, 700 au total, une durée de 5 à 35 secondes (30 par défaut), une cible uniquePOST /api/quotes, une IP littérale du sous-réseau du laboratoire, et l’option--lab-authorizedobligatoire. Le tableau complet, avec le point d’application de chaque borne, est enannexe B.

## 5.3 Symptômes HTTP observés, et ce qu’ils désignent

Deux séries de codes HTTP ne doivent pas être confondues.Les codes de l’observateur sur l’Hôteportent sur ses proprespaiements fictifs(POST /api/payments, une sonde toutes les 0,5 s) : ils mesurent l’impact métier. Ceux durécapitulatif du client de chargeportent sur sesdevis(POST /api/quotes) et mesurent l’effet de l’attaque, un429y étantattenduaprès confinement. Le dossier cite les deux, toujours en nommant leur route. Ce récapitulatif reste sur le PC Attaquant et n’est pas versionné : ses chiffres proviennent de la fiche de l’essai, pas du dépôt.source non versionnée

## 5.4 Chronologie mesurée — cycle protégé du 22 octobre 2026

Premier cycle dont lesdeux côtéssont horodatés. Les heures viennent du récapitulatif du PC Attaquant (run92119f71), des étapes signées deacceptance-1792659988.jsonet de la fenêtre dem7-proof-20261022T090634Z.json.

| Heure UTC | Δ charge | Événement | Observation et source |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:05:08,46 | — | Préparation | Reset de la politique, redémarrage du paiement,/api/readyvérifié.recette-run |
| 09:05:15,99 | — | Observateur prêt | Transaction initiale200: le service est sain avant la charge.acceptance |
| 09:05:23,04 | 0,00 s | Charge lancée à la main | 521 requêtesPOST /api/quotesen 30,4 s depuis le PC Attaquant.récapitulatif attaquant |
| 09:05:24,01 | +0,97 s | Premier paiement refusé | La capacité partagée sature :503sur/api/payments.acceptance |
| 09:05:24,38 | +1,35 s | 1ʳᵉ observation anormale | Score négatifetrejets de capacité présents.M7,first_anomalous_s |
| 09:05:28,50 | +5,46 s | detected | 3ᵉ observation anormale consécutive : alerte signée émise.étapedetected |
| 09:05:28,57 | +5,53 s | containing | Alerte acceptée, playbook lancé :prise en charge en 67 ms. Concorde avecfirst_alert_s= 48,09 s de la fenêtre M7. |
| 09:05:34,95 | +11,91 s | verifying | Admission ciblée active et persistée ; healthcheck/readypassé. |
| 09:05:35,38 | +12,35 s | recovered | Transaction témoin695ef145crééeà travers le WAF, inscrite au registre, total à 200 000 centimes. |
| 09:05:53,47 | +30,44 s | Fin de la charge | Service rétabli alors que la charge tournait encore :321 des 521 requêtes ont reçu429, ce que seule l’admission ciblée produit. |

Le chrono interne (6,88 s, détection → témoin) part de l’heure signéeissued_at, pas de sa réception par le remédiateur. Les deux horloges diffèrent : M7 mesure un écart Hôte − conteneur de0,8 s, à retrancher des deltas « Δ charge » comme marge d’incertitude. Le délai de détection ainsi mesuré (~5,5 s) et le délai calibré par rejeu de ~11,7 s (§6.4) ne se comparent pas directement : le rejeu part du début d’une fenêtre d’attaque reconstituée, pas de l’heure réelle de lancement.

## 5.5 Signaux utilisés pour décider

La décision n’utiliseaucune signature de requête. Elle combine quatre mesures (débit de devis servis, occupation de la capacité, rejets de capacité, journaux de rejet) et exigeconjointementun score de nouveauté négatif et la présence de rejets de capacité — une barrière d’autorisation qui évite de corriger une nouveauté inoffensive, sans remplacer le modèle ni servir à juger sa qualité (§6).

# 6. Détection ML

## 6.1 Modèle réellement implémenté

Vérifié dansservices/detector/model.py: un pipeline scikit-learnmake_pipeline(StandardScaler(), OneClassSVM(kernel='rbf', gamma='scale', nu=nu))— un modèle dedétection de nouveauté à une seule classe, qui apprend le fonctionnement nominal sans étiquette d’attaque.Ni classification binaire supervisée, ni IsolationForest, ni modèle préentraîné.Un score négatif signale une nouveauté.

## 6.2 Entrées

| Variable (dans l’ordre) | Origine réelle | Fenêtre |
| --- | --- | --- |
| quote_rate | Prometheus —lab_requests_total{route="quotes"} | rate10 s |
| active_work | Prometheus —lab_active_work | instantané |
| capacity_denied_10s | Prometheus —lab_capacity_denied_total | increase10 s |
| denial_logs_10s | Loki — événementscapacity_denieddu paiement | count_over_time10 s |

Échantillonnage toutes les 2 secondes ; aucune donnée bancaire n’entre dans le modèle. Une série absente ou une valeur non finie estrefusée: une panne de collecte n’est jamais remplacée par un fonctionnement normal inventé — le détecteur passe entelemetry_or_delivery_erroret le dit. Une baseline contenant des rejets de capacité est refusée à l’entraînement.

## 6.3 Règle d’alerte

Une observation estanormalesi — et seulement si — le score est négatifetque des rejets de capacité sont présents. Une alerte part après3 observations anormales consécutives, avec un refroidissement de30 set aucun réentraînement pendant l’incident. Une seule fonction sert au compteur, àGET /anomalyet au rejeu de calibration : il n’existe qu’une définition.

## 6.4 Calibration — et une leçon de méthode

Baseline de90 observationssur la pile réelle, 72 pour l’apprentissage et les 18 suivantes en validation chronologique (ml-report.json, SHA-2560f42ace4…). Un premier balayage menésur ce seul holdout de 18 pointsproposaitnu=0,05,consecutive=1à 0 % de fausses séries.C’était trompeur: rejoué sur 156 observations normales indépendantes, ce couple produit9 fausses séries. L’outil refuse désormais de conclure sous 150 observations, et ce premier fichier porteconclusive: false.

| Couple | Fausses séries (156 obs. normales) | Scores négatifs par observation | Détecte | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nu=0,05,cons.=1— proposition trompeuse du 1ᵉʳ passage | 9 | 5,8 % | oui | 7,7 s |
| nu=0,03,consecutive=3— réglage précédent | 2 | 15,4 % | oui | 11,7 s |
| nu=0,02,consecutive=3— retenu et déployé | 0 | 14,1 % | oui | 11,7 s |

Preuve :calibration-20261020T065603Z.json(conclusive: true). Les valeurs déployées sont les défauts du code (DEFAULT_NU = 0.02,DEFAULT_CONSECUTIVE = 3). Le délai va du début de la fenêtre d’attaque à l’observation qui déclenche l’alerte ; il exclut la livraison et la remédiation.

## 6.5 Ce que le modèle fait sur une attaque réelle

Sur les18 preuves de jalon M7 validées(sur 23 produites), le détecteur a journalisé entre7 et 19 observations anormalespar fenêtre d’une cinquantaine, score minimal autour de−0,32. Le pic estmesuré, pas lu sur un écran : débit de devis de4,88 à 6,63 req/scontre une enveloppe normale plafonnant à1,37 req/s, occupation à4,0contre1,0, et81 à 398 rejets de capacitésur la fenêtre.

Le cycle du 22 octobre (m7-proof-20261022T090634Z.json, 4 contrôles sur 4) illustre le cas nominal :9 observations anormales sur 53, compteur maximal 6, pic à6,25 req/s,130,4 rejets de capacité, une alerte livrée. C’est le seul cycle où l’heure de lancement de la charge est connue : le délai mesuré charge → détection y vaut~5,5 s, sous la cible de 10 s, à ±0,8 s d’horloge près (§5.4).Une mesure ne fait pas une performance: il faut la refaire sur plusieurs cycles.

## 6.6 Limites du détecteur, sans détour

Le rappel n’est pas mesuré.ml-report.jsonporteattack_recall: "NOT MEASURED": on sait que le modèle reconnaît les observations de la fenêtre d’attaque rejouée, pas quelle fraction d’incidents il détecterait en général.

14,1 % des scores sont négatifs sur du trafic normal.Aucune fausse alerte ne part, car la règle exige en plus des rejets de capacité — nuls en trafic normal — mais ce filet n’est pas une qualité du modèle. Les fenêtres se chevauchant, le holdout de 18 points reste un diagnostic.

Non couverts: attaques lentes, dérive de charge, identités multiples, compromission de la télémétrie. Le volume de baseline reste très limité.

# 7. Remédiation et preuve de reprise

## 7.1 Étapes réellement implémentées — mode protégé

| État | Ce qui se passe | Garde-fou |
| --- | --- | --- |
| accepted | Alerte reçue sur/alerts(interne, non publiée). Signature HMAC-SHA256 des octets exacts vérifiée ; UUID, fraîcheur ±30 s, score fini négatif, 4 variables finies, rejets > 0. | Corps > 4096 o :413; signature invalide :403; contenu refusé :422. Déduplication durable. |
| containing | Le playbook fixecontain.ymlactive l’admission ciblée :un devis par identité et par seconde, persistée et idempotente. Le service n’est jamais arrêté. | Playbook, URL de contrôle et action ne viennentjamaisdu corps de l’alerte. Délai borné à 25 s ; un incident à la fois. |
| verifying | Playbook terminé, healthcheck/readypassé. Le bannissement optionnel, s’il est actif, estrelu dans le fichier, pas supposé. | Le ban est au mieux : son échec ne fait jamais échouer le confinement. |
| recovered | Une disponibilité de base ne suffit pas.Le remédiateur crée un paiement d’un centimeà travers le WAF, vérifie son inscription au registre et le total à 200 000 centimes. | Sans ces trois conditions, l’état ne devient pasrecovered. |
| failed | Toute exception laisse l’incident en échec, avecmanual_review_required: trueet le type d’erreur. | Aucune boucle de commandes ouverte ; aucune fausse réussite. |

Un incident interrompu est repris au redémarrage par lamêmeaction idempotente. Le jeton de service nécessaire à la vérification est obtenudirectement auprès du service d’authentification par le réseau interne, non à travers le WAF : derrière le proxy, tous les clients publics partagent un budget de connexion qu’un flot pouvait épuiser — la vérification recevait alors429et l’incident basculait enfailed. Corrigé et verrouillé partests/test_login_budget.py, qui épuise le budget public et vérifie que la vérification métier aboutit quand même.

## 7.2 Mode témoin sans remédiation

Ajouté pour répondre à une question simple :la charge a-t-elle réellement un effet quand la résolution automatique n’intervient pas ?Le détecteur continue de mesurer, d’alerter et de journaliser — l’incident est enregistré avec sa vraie heure de détection — mais le remédiateurn’applique ni confinement, ni bannissement, ni transaction témoin. L’incident termine dans un étatterminal distinct,observed, impossible à confondre avecrecovered.

Ce n’est pas un interrupteur de sécurité.Le WAF, la connexion opérateur, la limitation des essais de connexion et toutes les autres défenses restent actifs. Garde-fous implémentés et testés :

fenêtrebornée dans le temps: 5 à 300 s, plafond appliqué par le service ;

réactivation automatiqueà l’échéance, vérifiée au point de décision et par la boucle d’entretien, même si personne ne lit l’état ; et par le lanceur dans unfinally— étape en échec, interruption clavier ou plantage ;

jamais écrite sur disque: tout redémarrage du remédiateur revient avec la remédiation active ;

opérateur authentifié obligatoirepour armer comme pour arrêter ; confirmation explicite ; refus si une remédiation est déjà en cours ;

état publié à chaque interrogation de/ops/status: bandeau d’avertissementsur toutes les pagesdu tableau de bord, avec réactivation immédiate.

Le récapitulatif JSON consigne le mode, la fenêtre, l’impact observé et les contrôles attendus en échec.Un essai témoin n’est jamaisPASS: il porte un statut propre —CONTROL_IMPACT_OBSERVED,CONTROL_NO_IMPACTouCONTROL_NOT_INHIBITED.

## 7.3 Pourquoi deux contrôles échouent volontairement en mode témoin

acceptance.pyetcheck_mercredi.pyvérifient unereprise— exactement ce que le mode témoin inhibe. LeurFAILest donc attendu, et listé dansexpected_failuresdu récapitulatif ;check_mardi.py, qui mesure la charge et la détection, doit luiréussir.Les critèresPASSde ces trois scripts n’ont pas été modifiés: seule la lecture de leur résultat dépend du mode.

## 7.4 Ce que la preuve de reprise ne couvre pas

Le bannissement d’adresse est unesurcouche optionnelle(compose.ban.yaml) etil était désactivé dans tous les cycles mesurés: la preuve du 22/10 le consigne explicitement (ban.enabled: false,« bans disabled (BAN_ENABLED not set) »). Les reprises démontrées ici le sont doncsans aucun bannissement. Le dépôt prouve ladécision— filtrage au sous-réseau du lab, exclusion de l’Hôte et des adresses internes, expiration à 5 min, idempotence — maispas son application au WAF, que personne n’a exécutée.à confirmer en exécution

La vérification ne teste plus laconnexionà travers le WAF, seulement le paiement.

Le remédiateur utilise le compte opérateuraliceet détient déjà la clé de session ; une identité de service dédiée au rôle minimal serait plus propre.

# 8. Observabilité

## 8.1 Ce que Prometheus mesure

Cinq séries décrivent le service : le nombre de réponses par route et par code, les rejets de capacité — signal direct de l’incident —, l’occupation des quatre emplacements, un indicateur disant si l’admission ciblée est active, et le temps de traitement par route. Les séries étiquetées sontpré-touchéesau démarrage : sans cela, après un redémarrage, la requête du détecteur ne renvoie rien et il se déclare en erreur de télémétrie plutôt que de lire un zéro. Noms et types exacts :annexe B.

## 8.2 Ce que le détecteur consigne lui-même

Chaque observation scorée est journalisée comme un événementinferenceportant le score, les quatre variables et le compteur d’alerte.C’est ce qui rend une fenêtre d’attaque relisible après coup, exactement comme le détecteur l’a vue:services.detector.windowl’exporte en jeu de données pour la calibration, ou en résume la fenêtre pour le contrôle de jalon. Les alertes livrées sont journalisées séparément (alert_delivered) avec l’identifiant d’incident.

## 8.3 Grafana et le SOC intégré

Grafana, lié à127.0.0.1, présente les séries ci-dessus et un panneau de chronologie d’incident. La fonction SOC estminimale et assumée comme telle: quatre règles temporelles sur Loki (au moins 5 échecs de connexion par minute, pression de capacité, livraison d’une alerte ML, activité d’audit WAF) etunecorrélation qui suit un incident à travers les services par sonincident_id.

Cette corrélation apporte ce qu’un simple comptage ne voit pas : une alertejamais traitée(silence du remédiateur au-delà de 15 s), une reprisebloquée(aucun état final au-delà de 90 s), une reprise déclaréesans toutes ses étapesou dans un ordre incohérent. Son état est journalisé à chaque changement, exposé par/ops/mlet affiché sous le chrono du tableau de bord. Ce n’est ni un SIEM, ni un SOC industriel : elle ne suit qu’un seul type d’incident, et l’activité WAF est un signal à examiner, pas la preuve qu’une ligne correspond à une attaque.

## 8.4 Journaux et fichiers de preuve

### Dans Loki (48 h)

Journaux JSON métier : heure, composant, événement, identifiants fictifs.

Audit WAF au format AFZ : métadonnées et en-têtes deréponse.

Ni corps de connexion, ni jeton, ni clé, ni mot de passe, ni requête SQL contenant un secret. Le remédiateur, lui, ne journalise jamais le bearer qu’il manipule.

### Dans runtime/evidence/

acceptance-<epoch>.json— observations brutes et blocsummary.

m7-proof-<UTC>.json— pic mesuré et verdict du détecteur,y compris en cas d’échec.

recette-run-<epoch>-<id>.json— récapitulatif d’un essai, avec son mode.

calibration-<UTC>.json,ml-report.json,ml-baseline.json.

Un échec documenté vaut mieux qu’une absence de trace.Les contrôles de jalon écrivent leur preuve même quand ils échouent (passed: falseet la raison). Sur les 22 preuves M7 du dépôt,5 portent un échec: quatre « aucun rejet de capacité sur la fenêtre » — l’attaque n’avait pas saturé le service ou la fenêtre était mal placée — dont trois avec « aucune observation anormale ». Ces fichiers sont conservés tels quels.

## 8.5 Limites de l’observabilité

Rétention courte : Prometheus 2 jours, Loki 48 h. Une fenêtre plus ancienne n’est plus interrogeable, et le contrôle de jalon le signale explicitement.

Les journaux métier JSON sur volumene tournent pas automatiquementdans cette version : il faut les archiver ou les purger entre essais maîtrisés.

La machine Hôte peut altérer ses propres journaux :aucune preuve d’inaltérabilitéindustrielle n’est apportée.

Les horloges de Windows et des conteneurs diffèrent ; les fenêtres s’expriment en epoch ou en ISO 8601 avec fuseau, et une heure sans fuseau est refusée. Le contrôle de jalon rapporte l’écart d’horloge constaté.

# 9. Sécurité et gouvernance

## 9.1 Authentification opérateur et double facteur

La connexion au tableau de bord se fait en deux étapes. D’abord e-mail et mot de passe : l’adresse attendue est comparée en temps constant, le mot de passe vérifié contre uneempreinte, jamais contre une valeur en clair. Ensuite uncode à six chiffrestiré par un générateur cryptographique et envoyé par courriel à cette seule adresse. Le serveur ne conserve que l’empreinte HMAC du code, avec expiration à5 minuteset au plus5 tentativesavant destruction du défi ; les demandes sont limitées à 10 par minute et par adresse source. Les comptes de laboratoirealiceetloadbotconservent un chemin direct par mot de passe, réservé aux scripts.

C’est une double authentification fonctionnelle, dépendante d’un service de courriel externe : son indisponibilité renvoie un503explicite et le défi est détruit. Ce n’est pas un IAM d’entreprise, et le facteur « courriel » est plus faible qu’une application d’authentification ou une clé matérielle.

## 9.2 Gestion des secrets

Les valeurs sont chiffrées avec SOPS et un destinataire publicage. La clé publique chiffre ; la clé privée ne sert qu’au déchiffrement etne doit jamais être transmise. Les fichiers déchiffrés nécessaires à l’exécution vivent sous un dossier en0700, montés en secrets Docker.Aucune valeur n’est dans le code, dans un argument de ligne de commande, ni dans le dépôt.Les scripts qui ont besoin d’un mot de passe reçoivent lechemin d’un répertoire, jamais la valeur — une valeur passée par variable d’environnement apparaîtrait dans la liste des processus. Des tests d’hygiène vérifient en continu qu’un seul utilitaire écrit une valeur de secret, que seuls deux scripts l’appellent, et qu’aucun fichier de secret n’est suivi par git.

## 9.3 Durcissement et exposition

Les cinq services Python tournent en non-root, racine en lecture seule, capabilities retirées,no-new-privileges, RAM limitée.Aucun montage dedocker.sock.Les images tierces ne sont pas décrites comme intégralement durcies : certaines exigent un système de fichiers inscriptible, et Alloy s’exécute en root — en lecture seule — pour lire les journaux.

Une conséquence mesurée du durcissement, qui aurait coûté la démonstration.La racine du remédiateur étant en lecture seule et Ansible résolvant~par la basepasswdplutôt que par$HOME, ses répertoires temporaires doivent être redirigés sous/tmp. Sans ces trois variables,tout module Ansible échoueet chaque incident finirait enmanual_review_required. Un--syntax-checkne détecte pas ce défaut ; seule l’exécution d’un module le révèle. La configuration est figée partests/test_configs.py.

## 9.4 Où se trouve réellement la limitation de débit

État constaté, sans embellissement :il n’y a aucune limitation de débit au niveau du WAF ni du reverse proxy.Les limites sont applicatives — 30 connexions par minute et par adresse vue côté authentification, 4 emplacements de capacité partagés côté paiement (c’est de la capacité, pas une limite par client), et un devis par identité et par secondeaprèsremédiation. Conséquence : le WAF ne ralentit pas un flot de requêtesvalides; c’est le contrôle d’admission applicatif qui le fait, une fois l’incident détecté.

## 9.5 Risques, traitement et risques résiduels

L’analyse EBIOS RM conduite sur le démonstrateur est résumée enannexe E, avec sa matrice vraisemblance × gravité. Cinq risques sur sept sont ramenés à un niveau résiduel faible par des mesures dont ce dossier cite la preuve : détection et admission ciblée pour l’indisponibilité, transaction et idempotence pour le double débit, signature et action fixe pour l’abus de remédiation, SOPS/age pour les secrets, corpus clos et absence d’outil d’action pour l’assistant.

La matrice reste une analyse pédagogique : l’acceptation formelle des risques par une direction et des responsables désignés n’a pas été réalisée.

## 9.6 NIS2 et DORA : comment ces cadres ont orienté les décisions

Ce prototype n’est pas conforme à NIS2 ou DORA, et ne peut pas l’être.L’entreprise est fictive : aucune qualification réglementaire réelle n’est possible, et NIS2 (art. 4) prévoit le rôle des textes sectoriels — les obligations des deux textes ne s’additionnent pas mécaniquement. La formulation retenue est :démonstrateur aligné sur des thèmes de résilience, avec écarts identifiés.

Ces cadres ont servi de grille de lecture, pas de référentiel de conformité. Ils ont orienté trois décisions concrètes : tracer chaque incident de bout en bout avec des étatsrecoveredetfaileddistincts plutôt qu’un simple indicateur de disponibilité ; écrire des objectifs RTO/RPOavantde mesurer, pour pouvoir constater un écart ; et tenir un inventaire des images, du modèle et des dépendances. Le tableau thème par thème, avec l’écart industriel correspondant, figure enannexe E. Le point le plus net :aucun signalement réglementaire n’est démontréni démontrable par un webhook interne.

Références consultées le 19/10/2026 : directive (UE) 2022/2555, art. 4, 20, 21, 23 ; règlement (UE) 2022/2554, applicable depuis le 17 janvier 2025 ; méthode EBIOS RM (ANSSI).

# 10. Résultats des essais

Essais conduits sur le laboratoire réel, l’attaque lancée à la main depuis le PC Attaquant.Deux séries de codes HTTP, à ne jamais mélanger: l’observateur sondePOST /api/paymentstoutes les 0,5 s (impact métier), tandis que le client de charge compte ses propres requêtesPOST /api/quotes(effet de l’attaque).

## 10.1 Cycle protégé de référence — 22 octobre 2026, 09:05 UTC

Quatre sources indépendantes décrivent le même cycle, et leur concordance a été vérifiée plutôt que supposée : la fenêtre M7 (09:04:40 → 09:06:33) couvre l’attaque et l’incident, sonfirst_alert_sde 48,09 s tombe sur l’étapecontainingà 09:05:28,57, et le récapitulatif de recette désigne nommément la preuve d’observation qu’il a produite.

Le récapitulatifrecette-run-1792659908-c3ab69b0.jsonrend un cycle de 86,0 s en modeprotected, préparation 3/3 etacceptance,check_mardietcheck_mercreditous les trois enPASS, avecattack_launched_by_runner: false. La preuveacceptance-1792659988.jsonconsigne101 paiements fictifssondés — 91200et 10503—, un incidentrecovereden quatre étapes horodatées, la transaction témoin695ef145validée et le registre à200 000 centimes: détection → témoin en6,88 s. La preuvem7-proof-20261022T090634Z.jsonvalide ses4 contrôles sur 4: picmesuréà 6,25 req/s et occupation 4,0 contre une enveloppe normale de 1,37 et 1,0,130,4 rejets de capacité, 9 observations anormales sur 53, une alerte livrée, écart d’horloge Hôte − conteneur de 0,8 s.

Enfin le récapitulatif du PC Attaquant (run92119f71) compte521 requêtesPOST /api/quotesen 30,4 s sans aucune erreur réseau : 84200, 116503et321429. Ce dernier code n’existe qu’une fois l’admission ciblée active : il prouve que le confinement a mordupendantque la charge continuait.Ce cycle établit une boucle complète sans intervention humaine, avec une reprise prouvée par une transaction métier— pas par l’état d’un conteneur. Il n’établit ni un rappel de détection, ni une résistance à une attaque distribuée : la charge vient d’un poste unique et d’une seule identité.

## 10.2 Agrégat des essais de reprise protégée

| Preuve | Date UTC | 503 / sondes | Détect.→ témoin | Conclusion réellement permise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| acceptance- 1792659988 | 22/10 09:05 | 10 / 101 | 6,88 s | Cycle de référence ci-dessus.Le plus lent des 22 : l’étapeverifyingy a pris 6,4 s contre 2,3 à 2,6 s les 21/10. |
| acceptance- 1792585122 | 21/10 12:17 | 16 / 115 | 2,47 s | Le plus rapide des 22 ; même chaîne, même témoin validé. |
| Agrégat des 22 reprises | 19→22/10 | 10 à 19 | 2,47 2,83 6,88 s | Reprise autonome reproductible : 22 cycles sur 22 sous la cible de 60 s(minimum, médiane, maximum). |
| recette-run- 1792575980 | 21/10 09:46 | 0 / 99 | — | FAILAucun incident : l’attaque n’a pas saturé.Ne prouve rien. |
| recette-run- 1792576538 | 21/10 09:55 | 0 / 98 | — | NO_INCIDENTObservation calme menée à son terme ; reprise non testée. |

Périmètre du calcul, et pourquoi deux décomptes coexistent.L’agrégat porte sur les22 fichiersacceptance-*.json— un par cycle d’observation, sans doublon — oùtoutesles conditions sont réunies : incidentrecovered, témoinvalidated, total exactement 200 000 centimes, quatre étapes présentes (complete: true). Les 39 preuves du dépôt se répartissent exactement en22 reprises complètes + 14 observations sans aucun incident + 3 liées aux essais témoins; aucune n’est laissée de côté. Unautredécompte apparaît ailleurs dans ce dossier : les14 récapitulatifsrecette-run-*.jsonlisibles. Il est plus petit parce qu’il ne couvre que les cycles pilotés par le lanceur hôte, écrit le 21/10 : les 13 reprises des 19 et 20/10 proviennent deacceptance.pylancé directement, sans récapitulatif. Les 10 cycles hôtes en mode protégé se répartissent en8PASS, 1FAIL, 1NO_INCIDENT.

# 10 (suite) — Essais témoins et contrôles

## 10.3 Essais témoins sans remédiation — mesure d’impact uniquement

| Récapitulatif | Date UTC | 503 / sondes | Statut | Conclusion réellement permise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| recette-run- 1792653302 | 22/10 07:15 | 54 / 121 | CONTROL_IMPACT_ OBSERVED | Deux incidents, tous deuxobserved: aucune remédiation. 45 % des paiements refusés.Impact constaté — pas une reprise. |
| recette-run- 1792590023 | 21/10 13:40 | 48 / 121 | CONTROL_IMPACT_ OBSERVED | Essai répété : 40 % refusés ;check_mardipasse, la charge est bien mesurée. |
| recette-run- 1792589548 | 21/10 13:32 | 54 / 122 | CONTROL_NOT_ INHIBITED | Essai invalide, conservé comme tel.Deux incidents : l’unobserved, l’autrerecovered. |
| recette-run- 1792589278 | 21/10 13:27 | 0 / 113 | CONTROL_NO_ IMPACT | Aucun rejet de capacité, aucun incident.N’établit aucun impact. |

Lecture du 3ᵉ essai.acceptance.pyy a rendupassed: true, parce qu’un incidentrecoveredexistait bel et bien.Ce « succès » ne doit être lu ni comme une reprise démontrée, ni comme un essai témoin valide— c’est la confusion queCONTROL_NOT_INHIBITEDsert à empêcher. La fenêtre se refermait alors sur le premier incident et l’alerte suivante était remédiée normalement ; elle reste désormais ouverte toute sa durée et consignetousles incidents qu’elle couvre.

## 10.4 L’écart entre les deux modes

| Grandeur comparée | Mode protégé | Mode témoin | Lecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Paiements fictifs refusés | 10 à 19 / ~101–115 (10 à 17 %) | 48 et 54 / ~121 (40 et 45 %) | Sous charge comparable, l’admission ciblée divise par ~4 la proportion de paiements refusés. |
| État final de l’incident | recovered | observed | Deux états terminaux distincts, impossibles à confondre. |
| Transaction témoin | validée (22/22) | absente | Aucune reprise n’est prouvée en mode témoin, et aucune n’est revendiquée. |
| Total du registre | 200 000 c. | 200 000 c. | L’intégrité tient dans les deux modes : la charge dégrade la disponibilité, pas les données. |

## 10.5 Contrôles automatisés — exécution du 22 octobre 2026

354 tests Python sont collectés dans l’état actuel du dépôt. La dernière exécution complète consignée le 22/10 en a réussi 352 et échoué 2 : la chaîne native Ansible dans l’environnement de rédaction, et le contrat OpenAPI d’authentification, où les routes challenge/verify du code ne sont pas décrites. Ces échecs restent visibles et ne sont pas comptés comme des succès.

La traceevidence/pytest.txtdu dépôt date du 19/10 et annonce 24 tests : elle provient d’un environnement de construction Linux antérieur etne décrit pas l’état actuel. Les chiffres ci-dessus proviennent d’une exécution faite pour cette mise à jour.

# 11. PCA/PRA, limites et perspectives

## 11.1 Écart aux objectifs

| Objectif | Cible | Mesuré | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| Détection → service rétabli cible resserrée : 45 s | < 60 s | 2,47 à 6,88 s médiane 2,83 | tenu, large margesur 22 cycles, y compris sous la cible resserrée |
| Charge → détection, puischaîne complètejusqu’au témoin validé | < 10 s < 45 s | ~5,5 s ~12,3 s 1 cycle, ±0,8 s | tenussur le seul cycle où l’heure de lancement est connue — première mesure de bout en bout.Une mesure ne fait pas une moyenne: à répéter |
| RTO: 1ʳᵉ indisponibilité → transaction confirmée | < 45 s | — | non mesuré formellement— voir ci-dessous |
| RPOtransaction confirmée / perte Hôte | 0 perdue | 0 | tenu(total à 200 000 sur 22 cycles) ;non mesurépour la perte Hôte, la restauration n’ayant jamais été exécutée |

Pourquoi le RTO n’est pas déclaré mesuré.Le champuser_visible_outagedonne l’écart entre lepremierpaiement refusé et lepremierservi qui le suit — 0,57 s le 22/10. Sous saturation le service refuse par intermittence : cet écart mesure la première interruption,pas la durée totale de dégradation. La chaîne complète mesurée (~12,3 s) est cohérente avec la cible de 45 s, mais une mesure dédiée reste à faire.à confirmer

## 11.2 Dépendances et points de défaillance

Un seul PC Hôte, une seule base: pas de haute disponibilité physique ; si Docker Desktop ou Windows s’arrête, il n’y a aucune continuité. Le paiement exigeun seul worker, le contrôle de capacité étant en mémoire.Pas de TLS applicatif, et clé de sessionsymétrique et partagée(§4, D-3). Le budget de connexion public étant partagé derrière le proxy, un attaquant peut encoreverrouiller la connexion des opérateursen le saturant — se connecter avant la démonstration. Enfin la sauvegarde reste sur l’Hôte :sa perte n’est pas couvertetant qu’une copie externe chiffrée n’est pas organisée.

## 11.3 Faux positifs, non-détections, et ce qui reste à faire

Aucune fausse alerte n’a été produite : sur 156 observations de trafic normal indépendant, le couple déployé donnezéro fausse série— sans que cela vaille absence générale de faux positifs (§6.6). À l’inverse, sur 39 preuves,14 n’ont vu aucun incident, l’attaque n’y ayant pas saturé le service : ce n’est pas un taux de non-détection.Le vrai taux reste inconnu—attack_recallvautNOT MEASURED, limite la plus importante de l’évaluation.

Pour un contexte industriel, les prolongements les plus utiles seraient de mesurer le rappel de détection sur davantage de cycles, de séparer les ressources des devis et des paiements pour supprimer leur compétition, et de tester une restauration depuis une sauvegarde chiffrée hors de l’Hôte.

# 12. Contribution des six membres

Tableau à valider par l’équipe avant remise.Les six noms ne sont pas encore disponibles et ne sont pas inventés ici. Les domaines sont déduits de ce que le dépôt contient,pas de qui l’a écrit: aucune attribution individuelle n’y est enregistrée. Chaque membre doit confirmer son domaine et ses tâches, ou les corriger.

| Nom | Responsabilité retenue | Domaine de travail |
| --- | --- | --- |
| Sofiane CHELGHOUM | Chef de projet | coordination et gouvernance |
| Yanis KREIR | Développement de l’API paiement et du registre | Développement de l’API paiement et du registre |
| Walid AIT DAOUD | Infrastructure | Docker Compose et Ansible |
| Gabriel ROBERT | IA/Data et détection ML | IA/Data et détection ML |
| Hafsa BELKASMI | Cybersécurité | authentification, secrets et WAF |
| Hafsa KODAD | Interface | observabilité et assistant documentaire |

Trois sujets transverses méritent un responsable nommé : la chronologie de la démonstration sur les deux postes, la conservation des preuves entre deux cycles, et la décision d’arrêt si le périmètre réseau devient douteux. Le plan d’équipe attribue cinq domaines pour six personnes : la sixième resteà confirmer.

# Annexe A — Commandes de déploiement et d’essai

Prérequis : Docker Desktop avec WSL2, SOPS et une cléage. Aucune de ces commandes ne contient de secret ; aucune ne supprime de volume.

| Étape | Commande |
| --- | --- |
| Déchiffrer et installer les secrets | python scripts/init_secrets.py |
| Contrôler la configuration | docker compose config --quiet |
| Déployer la pile | python -m ansible.cli.playbook -i localhost, infra/ansible/deploy.yml |
| Télécharger le modèle local | docker compose exec ollama ollama pull qwen2.5:1.5b |
| Jalon « pile levée », lecture seule | python scripts/check_lundi.py |
| Trafic normal pour la baseline | python scripts/normal_traffic.py --seconds 240 |
| Collecter la baseline | docker compose exec detector python -m services.detector.collect_baseline |
| Entraîner le modèle | docker compose exec detector python -m services.detector.train |
| Recette protégée, de bout en bout | python scripts/run_recette.py |
| Essai témoin sans remédiation | python scripts/run_recette.py --mode control |
| Preuve du jalon de détection | python scripts/check_mardi.py --last 120 |
| Preuve de la boucle complète | python scripts/check_mercredi.py --max-seconds 60 |
| Charge, sur le PC Attaquant | python attack_lab.py --lab-authorized --seconds 30 |

Ne jamais utiliserdocker compose down -vpour rétablir la démonstration : cela efface le registre. Le reset documenté entre deux essais supprimeuniquementle fichier de politique de confinement, puis redémarre le service de paiement. Les incidents historiques sont conservés ; l’observateur distingue les nouveaux.

# Annexe B — Extrait de configuration : routes publiées

Extrait non sensible deinfra/nginx/default.conf. Toute route non énumérée renvoie404.

| Route publique | Service interne | Accès |
| --- | --- | --- |
| /auth/token,/auth/operator/challenge,/auth/operator/verify | authentification | public |
| /api/quotes,/api/payments,/api/accounts,/api/ready | paiement | session requise sauf/api/ready |
| /ops/status | remédiateur | rôle opérateur,GET seulement |
| /ops/control-trial | remédiateur | rôle opérateur, GET et POST |
| /ops/ml | détecteur | rôle opérateur, via sous-requête d’autorisation |
| /rag/ask | assistant | rôle opérateur |

Il n’existeaucuneroute publique vers/control/contain(service de paiement) ni vers/alerts(remédiateur) : ce sont les deux seuls points de contrôle, et ils restent sur des réseaux internes, protégés l’un par un secret dédié, l’autre par une signature HMAC.

## Cloisonnement réseau (§3.2)

| Réseau | Isolé | Services attachés | Ce que le cloisonnement empêche |
| --- | --- | --- | --- |
| front | non | waf, edge, remédiateur | Seulwafy publie un port. |
| app | oui | auth, paiement, remédiateur, frontend, edge, rag | Le trafic applicatif ne sort jamais de l’Hôte. |
| data | oui | base, paiement | La base n’est joignable que par le service de paiement. |
| control | oui | paiement, remédiateur | L’action de confinement n’est atteignable que depuis le remédiateur. |
| observe | oui | paiement, remédiateur, détecteur, edge, Prometheus, Loki, Alloy, Grafana | Métriques et journaux restent internes. |
| ai,mail,mgmt | non | ollama + rag ; auth ; Grafana | IA locale et envoi du code de connexion séparés du reste ; Grafana sur127.0.0.1. |

## Bornes du client de charge (§5.2)

| Borne | Valeur | Où elle est appliquée |
| --- | --- | --- |
| Débit | 20 req/s au maximum (une toutes les 50 ms) | boucle d’envoi |
| Concurrence | 12 requêtes en vol, 12 connexions | boucle d’envoi,httpx.Limits |
| Volume, durée | 700 requêtes ;--secondsde 5 à 35,30 par défaut | boucle d’envoi, contrôle des arguments |
| Cible | POST /api/quotes, corps{"amount_cents": 100} | code du script |
| Périmètre, accord | IP littérale de192.168.137.0/24ou loopback ;--lab-authorizedobligatoire | resolve_target, contrôle des arguments |

## Séries Prometheus (§8.1)

| Série | Type | Signification |
| --- | --- | --- |
| lab_requests_total{route,status} | compteur | Réponses métier par route et par code. Les séries sont pré-touchées au démarrage : sans cela, après un redémarrage, la requête du détecteur ne renvoie rien et il se déclare en erreur de télémétrie. |
| lab_capacity_denied_total | compteur | Requêtes rejetées parce que la capacité est épuisée. Signal direct de l’incident. |
| lab_active_work | jauge | Emplacements de capacité aval simulée occupés (0 à 4). |
| lab_contained | jauge | 1 quand l’admission ciblée est active. Permet de distinguer « avant » et « après » confinement sur un graphique. |
| lab_duration_seconds{route} | histogramme | Temps de traitement par route. |

# Annexe C — Index des preuves citées

| Fichier | Rôle | Ce qu’il établit |
| --- | --- | --- |
| recette-run-1792659908-c3ab69b0.json acceptance-1792659988.json m7-proof-20261022T090634Z.json | cycle protégé de référence 22/10 09:05 | Cycle complet recoupé :PASSsur les trois contrôles, reprise en 6,88 s, témoin validé, registre à 200 000, M7 4/4 avec 130,4 rejets de capacité. §5.4 et §10.1. |
| Récapitulatif du PC Attaquant run92119f71, non versionné | charge | 521 requêtes/api/quotesen 30,4 s : 84200, 116503, 321429. Fournit l’heure de lancement, sans laquelle la chaîne complète ne pouvait pas être mesurée. |
| 22acceptance-*.jsonavec témoin validé | agrégat | Détection → témoin : 2,47 / 2,83 / 6,88 s. 22 cycles sur 22 sous la cible de 60 s. |
| recette-run-1792653302/1792590023 | essai témoin | 48 et 54 paiements refusés sans remédiation ; incidentsobserved. |
| recette-run-1792589548-4afbab60.json | essai invalide | Remédiation appliquée malgré l’essai ; conservé comme échec. |
| calibration-20261020T065603Z.json | calibration | nu=0,02,consecutive=3: 0 fausse série sur 156 observations. |
| ml-report.json,ml-baseline.json | modèle | 90 observations, 72/18, SHA-256 du jeu,attack_recall: NOT MEASURED. |
| 18m7-proof-*.jsonvalidées sur 23 | détection | Pic mesuré 4,88–6,63 req/s contre 1,37 en enveloppe ; 7 à 19 observations anormales. |

Trois avertissements sur le dossier de preuves.Sur les 50 fichiersrecette-run-*,35 ont une durée inférieure à 10 ms: ils ont été écrits par la suite de tests automatisés, pas par un cycle réel, et ne sont pas utilisés ici — les cycles réels durent de 78 à 87 s.Un fichier est illisible(recette-run-1792567578-d857f112.json, JSON invalide, caractères parasites en tête) : le cycle correspondant du 21/10 07:26 a bien eu lieu et sa preuveacceptance-1792567653.jsonest valide et comptée, mais son récapitulatif ne peut pas être relu — d’où 14 récapitulatifs exploitables pour 15 cycles tentés. Enfinevidence/pytest.txtetevidence/frontend-build.txtdatent du 19/10 et d’un environnement Linux : traceshistoriques, remplacées par l’exécution du 22/10 (§10.5).

# Annexe D — Documents de référence du dépôt

docs/01-EXIGENCES.mdexigences et critères de preuve ·02-ARCHITECTURE.mdimplantation et limites ·03-INTERFACES.mdetdocs/openapi/*.jsoncontrats ·04-ATTAQUE.mdscénario et bornes ·05-ML-RAG.mdmodèle, calibration, décisions D-07 et D-08 ·06-SECURITE.mdpérimètre, secrets, décisions 1 à 3 ·07-GOUVERNANCE.mdEBIOS, NIS2/DORA ·08-PCA-PRA.mdobjectifs et procédures ·09-RECETTE-RENDU.mdchecklist de recette et livrables ·INSTALL.mdinstallation ·VALIDATION.mdétat des validations réellement exécutées.

# Annexe E — Matrices de gouvernance

Tableaux détaillés du §9.5 et du §9.6. Échelle qualitative 1 (faible) à 4 (critique) ; le produit V×G hiérarchise en interne etn’est pas un score EBIOS officiel. Les deux lignes grisées sont les risques explicitementnon résoluspar la démonstration.

| Risque | V×G initial | Traitement et preuve | Résiduel |
| --- | --- | --- | --- |
| Indisponibilité devis/paiement | 4×3 | Détection ML, admission ciblée, transaction de vérification | 2×3 |
| Double débit lors d’un rejeu | 3×4 | Transaction base, verrou ordonné, idempotence ; test concurrent 40 appels | 1×4 |
| Abus de remédiation | 3×4 | HMAC, fraîcheur, action fixe, aucun socket Docker | 1×4 |
| Secrets dans les livrables | 3×4 | SOPS/age, exclusion de l’archive, revue de manifeste | 1×4 |
| Instruction malveillante via le RAG | 3×3 | Corpus contrôlé, aucun outil d’action, aucun secret de contrôle | 2×2 |
| Perte du PC Hôte | 2×4 | Sauvegarde avec empreinte ; copie externe chiffréeà organiser | 2×4 |
| Journaux ou ML indisponibles | 2×3 | État d’erreur explicite ; aucune fausse reprise | 2×3 |

## NIS2 / DORA — thèmes, apports et écarts

| Thème | Ce que le prototype apporte | Écart industriel |
| --- | --- | --- |
| Gouvernance du risque TIC | EBIOS synthétique, un responsable par domaine, décisions tracées avec leur coût | Validation direction, politique formelle, contrôles indépendants |
| Gestion d’incident | Détection, chronologie horodatée, action autorisée, étatsrecovered/faileddistincts | Qualification réglementaire, procédure formelle de notification |
| Continuité et restauration | Objectifs RTO/RPO écrits, sauvegarde et contrôle d’empreinte | Sites indépendants, exercices réguliers, sauvegardes hors machine testées |
| Tests de résilience | Scénario de laboratoire borné ; 354 tests Python collectés. La dernière exécution complète consignée a réussi 352 tests et en a échoué 2 ; 55 tests d’interface réussissent. Résultats et preuves conservés. | Programme de tests proportionné aux exigences applicables |
| Accès et secrets | Sessions signées, rôles, SOPS/age, double authentification opérateur | IAM complet, rotation et revue des droits, TLS |
| Prestataires TIC | Inventaire des images, du modèle et des dépendances | Diligence, contrats, registre réglementaire, stratégie de sortie |
| Signalement | Journal d’incident pédagogique | Aucun signalement réel; rôles, seuils et délais à valider |

Vérifierferme un doute sur ce qui existe ;améliorerchange la conception. Classé par valeur décroissante.

La machine Hôte peut altérer ses propres journaux ; cette architecture de laboratoire ne démontre pas l’inaltérabilité industrielle des preuves.